ƯỚC LƯỢNG PRODUCT BACKLOG

NỀN TẢNG BÁN HÀNG QUA LIVESTREAM

Nhiệm vụ 1 – Kiểm tra dữ liệu trước khi ước lượng

| Story | Đủ rõ | Không rõ | Thông tin còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| LS01 |  | X | Phiên livestream có tự động chuyển trạng thái khi đến giờ bắt đầu hay chỉ hiển thị 'Sắp diễn ra' trước giờ bắt đầu? |
| LS03 |  | x | Khi hai khách đặt đồng thời sản phẩm cuối cùng thì hệ thống xử lý như thế nào? |

Nhiệm vụ 2 – Product Backlog đã ước lượng

| Mã Story | Mức ưu tiên | Kết quả phiếu | Sp cuối cùng | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS01 | 1 | 3 - 3 - 5 - 3 | 3 | Phiếu chênh lệch do hiểu nhầm phạm vi (tự chuyển trạng thái). Sau khi PO xác nhận chỉ cần 'Sắp diễn ra', độ phức tạp tương đương LS02. |
| LS02 | 2 | 3 - 3 - 3 - 3 | 3 | Reference Story; các phiếu đã trùng nhau. |
| LS03 | 3 | 5 - 8 - 8 - 5 | 5 | Chênh lệch do rủi ro đồng thời và quy tắc tồn kho. Sau khi PO làm rõ chỉ đơn giữ được số lượng thành công, phạm vi kiểm soát được nhưng vẫn lớn hơn LS02. |

Nhiệm vụ 3 – Phát hiện cách hiểu sai

Đề xuất cố định '1 Story Point = 4 giờ' là sai vì Story Point đo kích thước tương đối (độ phức tạp, rủi ro, công sức) so với Reference Story, không phải thời gian tuyệt đối. Nhóm dùng Velocity (số Story Point hoàn thành trung bình mỗi Sprint) để dự báo khối lượng công việc có thể làm trong Sprint tiếp theo, thay vì quy đổi SP sang giờ cố định.